割接手册

1. 提单

需提三个单

工单示例：

工单号：202610155014732-系统工程部（网信安全中心） 2026-10-16 X_业务管理平台-【新通话】业务管理平台--山东10月15日号段迁移

工单号：202610155014737-【新通话】业务管理系统--10月16日山东号段割接需修改当天权益过期用户时间

工单号：202610155014749-【新通话】业务管理平台-删除山东省侧10月16日割接过程中产生的文件

- 提前和省侧沟通好地区和号段数据

- 需制作好如下数据表：

- 明确割接厂商和不同类型的割接方式

- 一般有两种类型：

  - 华为厂商向其他厂商割接（东方通信、新讯、中兴）

3.1.1 割接前需准备：

（1）分别在业管华南（10.28.32.190）和华东（10.63.0.162）的newims库执行

默认设置为华为（这个如果是华为 > 其他  就设置华为，其他 > 华为 就设置其他）

update oms_province_supplier_config set biase ='1' where province_id ='15' and supplier_id = 'SDHW_NCP01';

SELECT * FROM oms_province_supplier_config WHERE province_id='15';

更新权益过期时间

UPDATE oms_rights_order SET expire_time = '2026-10-23 06:00:00' WHERE province_id = '15' AND expire_time BETWEEN '2026-10-23 00:00:00' AND '2026-10-23 06:00:00' AND sku_code NOT LIKE '%MXLD%';

- 关闭山东省侧业务同步开关

- 登录华东/华南的nacos，找到newcall-sidecar-applet-service-dev.yml配置文件，根据需割接省份的省份id，添加配置;比如：

- (比如割接的省份id为15),则添加

- vonr.closeProvince: 15

- 登录接口人账号关闭速记和点亮的能开账号

- 登录毛少雄账号，进入业务管理平台_管理员网站（华南和华东）

- 在能开账号管理页面关闭点亮、速记的能开账号开关，注意是圈起来这个

3.1.2割接全在10.28.32.76主机的/opt/script/myenv目录下进行

- 数据导出

- 以山东割接为例

- 将第2步的1023.xlsx文件导入/opt/script/myenv/SD/telAnalysis目录下

- 修改配置文件：

- 执行sudo python3 tel_by_segment_exclude_appid_1000001.py

- 输出完整用户数据

- 对所有导出用户进行虚拟业务签约

- 将刚刚导出的用户数据output_exclude_1000001_SD_1023_1.csv挪到/opt/script/myenv/SD/appidAdjustment目录下，并进行脚本配置

- 其中需要修改的地方：

- "csv_file": "output_exclude_1000001_SD_1023_1.csv"  -- 读取用户数据文件

- [2409:803C:5CD1:6608::63D:607]:8580  -- 要割接到的厂商（如新讯）

- "method": "post",  -- 签约还是退订（post签约，delete退订）

- "use_appids_from_csv": false  -- 是否使用文件中的appid，第一种割接类型填false,第二种割接类型true

- "success_file"   -- 签约或退订成功的用户数据

- "failed_file"   -- 签约或退订失败的用户数据

- 配置修改完成后执行脚本 sudo ./syncAppid_v2

- 执行完毕后输出文件在/opt/script/myenv/SD/appidAdjustment/output下

- 将失败的发给省侧排查，成功的挪到/opt/script/myenv/SD/appidAdjustment目录下，修改刚刚的配置文件

- "csv_file": "post_success_1023_20261023_002642.csv"  -- 改为刚刚成功的文件

- "method": "delete"  -- 改为delete

- 进行号段指向、打开省侧同步接口重发数据、速记点亮能开账号打开

- 号段指向为之前第二步时候制作好的山东1023全量号段配置模板.xlsx

- 将其分别在华南、华东的业务管理平台_管理员网站进行号段指向

- 导入后在华南华东的newims库查询导入数量是否正常

- SELECT COUNT(1) FROM oms_numtab_supplier WHERE supplier_id = "SDXX_NCP" AND create_time > "2026-10-23 00:00:00";

- 打开省侧同步接口、重发数据

- 将刚刚nacos中配置的vonr.closeProvince: 15删除并且需重发刚刚积压的未同步数据

- 可查询未发数量select count(1) from oms_vonr_cache;

- 然后重发数据

- 登录华东/华南的newcall-sidecar-applet-service的部署主机，根据登录主机的ip替换以下命令中的{{ip}}进行执行,华南、华东节点各挑一台执行;

- curl --location --request POST 'http://{{ip}}:6481/v1/vonr/cache/resend' \

- --header 'Content-Type: application/json' \

- --data-raw '{}'

- 比如登录华南 10.28.32.76，则执行：

- curl --location --request POST 'http://10.28.32.76:6481/v1/vonr/cache/resend' \

- --header 'Content-Type: application/json' \

- --data-raw '{}'

- 比如登录华东 10.63.0.140，则执行：

- curl --location --request POST 'http://10.63.0.140:6481/v1/vonr/cache/resend' \

- --header 'Content-Type: application/json' \

- --data-raw '{}'

- 速记点亮能开账号打开

- 用毛少雄账号把刚刚关闭的能开账号状态打开

- （4）对签约成功用户进行虚拟业务退订

- 继续执行脚本 sudo ./syncAppid_v2  ，一般退订虚拟业务会全部成功，用户成功转移到其他厂商。

- 全部完成后配合省侧进行失败号码排查和测试。

  - 其他厂商（东方通信、新讯、中兴）向华为厂商割接

步骤基本和3.1一致，只有两点不同

- 在一切开始之前先和省份进行数据对比，目前四川需要如此

具体见交接材料的省份号码割接目录下的【号码割接工具以及使用手册】.zip

- 3.1是先签虚拟业务再退虚拟业务，这边是先在原厂商退业务和DC，再在新厂商签业务和DC。

- 除了其他要修改的，/opt/script/myenv/HN/appidAdjustment这里加了修改为true

- 额外多了一步对DC的处理

就是在拿到详细数据后，在旧NCP退业务之后，在对详细数据做筛选

grep OPEN aaa.csv

筛选出开通了DC的用户

用/opt/script/myenv/HN/dcAdjustment 下的DC处理脚本处理

其他步骤完全一致。